Assunto: Para validação — Ponto de situação e trabalhos pendentes — Projeto Odoo HMD

Exma. Sra. Nina Hedderich,

Na sequência do nosso contacto telefónico, e conforme combinado, segue o ponto de situação do projeto Odoo, com o foco nos trabalhos que temos em aberto.

O documento consolida, de forma organizada, todos os pontos pendentes — por área, com as respetivas datas-alvo de referência — e identifica também as decisões que dependem do vosso lado. O objetivo é validarmos esta lista em conjunto e, a partir daí, formalizarmos o planeamento e os prazos na nossa plataforma de gestão de projeto, garantindo o controlo de deadlines e a qualidade das entregas.

Pedimos que dêem especial atenção a:

Publicação do site em Odoo / fim do Shopify — é o ponto mais urgente, dada a data-limite;

Aprovação do WhatsApp Business (conta Meta + número) — a aprovação dos modelos pela Meta pode demorar semanas, pelo que importa decidir cedo;

Lista de pontos pendentes e prioridades — confirmarem se reflete o que têm em aberto.

Agradecíamos a vossa validação (ou comentários) até sexta-feira, 26/06. Caso prefiram, podemos rever os pontos numa breve reunião — bastando indicarem a vossa disponibilidade. Após a validação, formalizamos o planeamento e damos seguimento aos próximos passos.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos,

Bruno Pinheiro

Team Leader — Equipa Odoo

Parâmetro Global — Consultoria Informática