Nota Interna — Pontos por Validar | Projeto Odoo HMD

Uso: interno Parâmetro Global (não enviar ao cliente)

Data: 22 de junho de 2026

Autor: Bruno Pinheiro

Contexto: preparação do ponto de situação a enviar à HMD e do enquadramento face ao âmbito protocolado (Ordem S00465, 16/12/2024).

1. Ponto por validar — interno

(Por validar) Balanço de horas de serviço — a Ordem S00465 protocola 400 horas de serviços de apoio (50 dias). O Odoo de gestão de projeto (`parametroglobal.odoo.com`, projeto id 93) regista `allocated_hours = 338`. Importa reconciliar internamente qual é a referência correta antes de formalizar o planeamento e antes de comunicar qualquer balanço de esforço ao cliente. Não foi exposto qualquer número de horas no documento do cliente.

2. Pontos por validar — enquadramento de âmbito (também no documento do cliente)

Estes pontos estão assinalados como "por validar" no ponto de situação enviado ao cliente, para validação conjunta:

(Por validar) Acompanhamento semanal contínuo — o âmbito protocolado prevê apenas 6 dias de suporte após venda. O acompanhamento semanal continuado excede esse suporte protocolado → forte candidato a frente adicional / contrato de suporte recorrente. É, comercialmente, o ponto mais relevante a fechar.

(Por validar) Empréstimos/leasings e cartão de crédito — enquadrados, por agora, na frente de gestão de tesouraria do âmbito protocolado. Classificação discutível; confirmar.

(Por validar) Automação de criação de projeto ao qualificar oportunidade (CRM) — enquadrada, por agora, na frente de CRM do âmbito protocolado. Automatismo custom específico; confirmar.

3. Frentes já classificadas como adicionais (no documento do cliente)

Comunicação por WhatsApp Business — fora do âmbito protocolado.

Upgrade para Odoo 19 — fora do âmbito protocolado.

Nota: capacidades já entregues (modelos 3D no website, Intrastat / código HS) também extravasaram o âmbito protocolado.

4. Base factual

Âmbito protocolado: Ordem S00465 (16/12/2024) — bolsa de 400h de serviços + licenciamento, faturação certificada, alojamento e 6 dias de suporte após venda.

Estado verificado em produção (leitura, 22/06/2026): `intranet.hmdfurniture.com`, DB `HMD`, Odoo 18.0+e — WhatsApp instalado, diário de cartão de crédito criado, 1 empréstimo em `account.loan`, site com 292 produtos publicados.