## Slide 1
Project Kick-Off
Arranque do Projeto de Implementação Odoo
Cliente: _______________________ Projeto: _______________________ Data: ____________
Project Leader (Odoo): _______________________ SPoC (Cliente): _______________________
Parâmetro Global · Global technology. Local insights.

## Slide 2
01 — Agenda
O que vamos cobrir nesta sessão de arranque
Odoo Project Kick-Off | 2026
02
1
Objetivos & visão do projeto
Porque avançamos e o que queremos alcançar
2
Equipa & responsabilidades
Quem faz o quê (RACI) de ambos os lados
3
Metodologia Odoo
As 5 fases e o esforço associado a cada uma
4
Âmbito & faseamento
Apps e processos da Fase 1
5
Plano & calendário
Marcos e datas-chave
6
Forma de trabalho & próximos passos
Cadência de reuniões, ferramentas e to-dos
Kick-Off
Alinhar objetivos, responsabilidades, cadência e decisões críticas para proteger prazo e orçamento.
Saída esperada
•
SPoC confirmado
•
Key-users identificados
•
Workshops agendados
•
Backlog e staging prontos

## Slide 3
02 — Objetivos & Visão
O que pretendemos alcançar com a implementação
Odoo Project Kick-Off | 2026
03
Onde estamos hoje
Processos manuais e dispersos por Excel/email
Falta de visibilidade em tempo real
Dados não fiáveis para decisão
Onde queremos chegar
Processos integrados num único sistema
Visibilidade end-to-end e dados fiáveis
Equipa autónoma na operação Odoo
Objetivos mensuráveis da Fase 1
−40%
tempo de ciclo administrativo
1
fonte única de informação
100%
key-users autónomos no go-live
Estes objetivos devem ser confirmados pelo sponsor e pelo SPoC no arranque, para evitar ambiguidades durante a implementação.

## Slide 4
03 — Equipa do Projeto
Papéis e responsabilidades de ambos os lados
Odoo Project Kick-Off | 2026
04
Papel
Quem
Responsabilidade principal
Project Leader (Odoo)
_______________
Conduz a implementação, planeamento e qualidade
App Expert (Odoo)
_______________
Configuração funcional e formação dos key-users
SPoC (Cliente)
_______________
Ponto único de contacto, decisões do dia-a-dia
Key-Users (Cliente)
_______________
Validam processos, testam e formam end-users
Steering Committee
_______________
Sponsors — decisões de âmbito, orçamento e prioridade
Ponto crítico
O SPoC é a peça central: centraliza pedidos, prioriza e protege a equipa de ruído. Sem SPoC dedicado, o projeto atrasa.

## Slide 5
04 — Metodologia Odoo
5 fases — esforço relativo de cada uma
Odoo Project Kick-Off | 2026
05
10%
ROI Analysis
›
5%
Project Kick-Off
›
80%
Implementation
›
5%
Go-Live
›
var.
2nd Deployment
Estamos a iniciar o Kick-Off
A implementação concentra 80% do esforço. A disponibilidade do SPoC e dos key-users é o principal fator de velocidade e qualidade.
Regra operacional
Decisões rápidas + standard first + validações semanais = controlo de prazo e budget.

## Slide 6
05 — Âmbito & Faseamento
Apps e processos incluídos na Fase 1
Odoo Project Kick-Off | 2026
06
Fase 1 — Incluído (must-have)
Sales / CRM — pipeline e propostas
Purchase + Inventory — compras e stock
Accounting — faturação e reconciliação
Reporting essencial por departamento
Fora de âmbito (Fase 2+)
Manufacturing / MRP
E-commerce e portal de cliente
Integrações com sistemas externos
Automatismos avançados / Studio
Princípio Odoo
Começar standard, evitar customização precoce. Tudo o que surge fora de âmbito entra no backlog e é repriorizado no Steering Committee.
Objetivo da Fase 1: colocar a operação core em produção sem dispersar o projeto em nice-to-have.

## Slide 7
06 — Plano & Calendário
Marcos principais da Fase 1
Odoo Project Kick-Off | 2026
07
S1
Kick-Off & Business Analysis
›
S2–S5
Configuração & validação por workstream
›
S6
Importação de dados & testes integrados
›
S7
Formação key-users & end-users
›
S8
Go-Live & estabilização
Calendário indicativo
Datas finais são confirmadas no Plano de Projeto. Atrasos em validações ou dados são o principal risco ao prazo.
Dependências críticas
•
Disponibilidade do SPoC
•
Key-users para validação
•
Dados para importação
•
Decisões rápidas de âmbito

## Slide 8
07 — Forma de Trabalho
Cadência, ferramentas e regras do jogo
Odoo Project Kick-Off | 2026
08
Reuniões
Weekly call (60 min) com SPoC
Steering Committee mensal
Demo no fim de cada workstream
Ferramentas
Backlog partilhado (prioridades)
Ambiente de staging para testes
Weekly Progress Report
Regras do jogo
Decisões via SPoC
Standard antes de custom
Disponibilidade dos key-users
Transparência total
Tudo o que é decidido, pedido ou bloqueado fica registado no backlog e no relatório semanal. O objetivo é reduzir ruído, evitar retrabalho e manter uma linha única de decisão.
Sem registo = sem compromisso de entrega.

## Slide 9
Próximos passos
Arrancamos já — alinhamento e disponibilidade são o que faz a diferença.
1
Confirmar SPoC e key-users e respetiva disponibilidade
2
Agendar Business Analysis por workstream
3
Recolher ficheiros de dados para importação
4
Aceder ao ambiente de staging e ao backlog
Contacto: _______________________ · Email: _______________________