Auditoria ao Armazenamento do Servidor Odoo.sh

Análise de capacidade, composição e otimização de custo

Cliente: J. V. Oliveira, Lda

Projeto: Odoo - Hipermercado (Odoo.sh hipermercado-pt)

Versão Odoo: 19.0 Enterprise · Hosting partilhado (Europa)

Data: 26 de junho de 2026

Autor: Parâmetro Global — Consultoria Informática S.A.

Estado: Final

Preparado por Parâmetro Global — Consultoria Informática S.A.

Documento confidencial, destinado exclusivamente à J. V. Oliveira, Lda.

1. Enquadramento e objetivo

No seguimento da questão colocada sobre a capacidade de armazenamento utilizada e faturada no servidor Odoo.sh, realizámos uma auditoria para responder objetivamente a três perguntas:

Quanto armazenamento está realmente a ser consumido e como se reparte?

Esse consumo justifica-se face à dimensão real do negócio?

Onde há margem para reduzir, e qual o impacto efetivo na fatura?

Resposta resumida: o consumo de armazenamento está, em parte, inflacionado por dados que não pertencem à aplicação e que podem ser removidos com segurança. Existe desperdício técnico real e corrigível. Contudo, em termos de fatura, o armazenamento é uma componente pequena do custo Odoo.sh, pelo que a poupança direta é moderada — o maior potencial de redução está noutra rubrica (ambiente de staging), conforme detalhamos.

2. Âmbito e metodologia

A auditoria cobriu todas as componentes que a Odoo.sh contabiliza para efeitos de armazenamento: o repositório de código (que é copiado para cada ambiente), as bases de dados e ficheiros (filestore) de produção e de staging, e os backups.

Fontes de evidência:

Painel de armazenamento e subscrição da Odoo.sh (produção, staging, backups, plano).

Medição direta na base de dados e no sistema de ficheiros do ambiente de produção.

Análise do conteúdo do repositório de implementação.

Todos os valores apresentados foram observados diretamente (26/06/2026). A Odoo.sh assinala que os tamanhos do painel não são em tempo real, pelo que podem ter ligeiro desfasamento.

3. Sumário executivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Armazenamento total contabilizado | 46,13 GB (de 50 GB provisionados) |
| Custo de armazenamento | €8,00/mês (€0,16/GB) |
| Custo total da subscrição Odoo.sh | ≈ €68,00/mês |
| Peso de dados não-aplicacionais removíveis | ≈ 22 GB (~48% do total) |
| Aplicação Odoo real (código) | < 90 MB |

Conclusões-chave:

1. Quase metade do armazenamento contabilizado é peso morto removível. A causa principal é um conjunto de dados legados/de migração (≈4,4 GB) guardado dentro do repositório de implementação. Como a Odoo.sh copia o repositório para todos os ambientes e o reflete nos backups, esses 4,4 GB são contabilizados várias vezes.

2. A componente legítima — catálogo de produtos, imagens e dados de negócio — é coerente com a operação (≈50 000 artigos) e justifica-se.

3. A fatura é dominada por outras rubricas: dos ≈€68/mês, o armazenamento é apenas €8. O ambiente de staging (€12/mês) está atualmente não-operacional e é o melhor candidato a poupança recorrente.

4. Composição do armazenamento

4.1 Repartição contabilizada pela Odoo.sh (46,13 GB)

| Componente | Dimensão | % |
| --- | --- | --- |
| Base de dados de produção | 10,39 GB | 22,5% |
| Backups (3 incrementais, cada = tamanho de produção) | 31,17 GB | 67,6% |
| Ambiente de staging | 4,58 GB | 9,9% |
| Total | 46,13 GB | 100% |

Os backups representam 68% do total. Cada backup é contabilizado ao tamanho integral da produção; por isso, reduzir a produção reduz automaticamente os três *backups*.

4.2 Decomposição da produção (10,39 GB)

| Componente | Dimensão | Observação |
| --- | --- | --- |
| Base de dados PostgreSQL | 2,50 GB | Dados de negócio + logs técnicos |
| Sistema de ficheiros do contentor | 7,88 GB | Inclui filestore (3,2 GB) + cópia do repositório (4,5 GB) |

Constatação central: a cópia do repositório (4,5 GB) é o maior componente físico da produção — maior do que o filestore das imagens (3,2 GB) e do que a própria base de dados (2,5 GB). Desses 4,5 GB, ≈4,4 GB são dados legados que o Odoo não utiliza (ver secção 5.1).

4.3 Subscrição Odoo.sh (contexto da fatura)

| Rubrica | Quantidade | Custo |
| --- | --- | --- |
| Workers de base de dados | 1 | €48,00/mês |
| Hosting | Partilhado | €0,00/mês |
| Ambiente de staging | 1 | €12,00/mês |
| Armazenamento provisionado | 50 GB | €8,00/mês |
| Total |  | ≈ €68,00/mês |

5. Principais constatações

5.1 Dados legados de migração guardados no repositório (≈4,4 GB) — *prioridade máxima*

O repositório de implementação inclui uma exportação completa do sistema anterior (PrestaShop) — cerca de 17 700 ficheiros: logs, ficheiros de catálogos de fornecedores (feeds CSV), relatórios e código do sistema antigo. Este conteúdo é fonte de migração, legítima enquanto arquivo, mas não é utilizado pelo Odoo em funcionamento.

Como a Odoo.sh copia o repositório para cada ambiente e o reflete nos backups, estes ≈4,4 GB são contabilizados em produção + *staging* + 3 *backups — totalizando ≈22 GB (~48%)* do armazenamento.

Recomendação: arquivar estes dados fora da Odoo.sh (armazenamento dedicado) e removê-los do repositório de implementação.

5.2 Ficheiros de apoio à ferramenta de importação no repositório (≈44 MB)

O repositório inclui também os componentes e dependências (pacotes Python para Windows) do serviço de importação/recolha de catálogos, que corre na máquina externa (Windows) e não no servidor Odoo.sh (Linux). Não têm utilidade no ambiente Odoo.

Recomendação: manter estes componentes no seu próprio repositório, fora do repositório de implementação Odoo.

5.3 *Logs* técnicos a ocupar 37% da base de dados (931 MB)

Uma tabela de registos de execução das sincronizações de catálogos ocupa 931 MB dos 2,5 GB da base de dados — é a 2.ª maior tabela. Cresce de forma contínua porque não tem política de limpeza, e replica-se em cada backup.

Recomendação: definir uma retenção (ex.: manter apenas N dias) e compactar a base de dados após a limpeza.

5.4 Imagens e anexos de produto (*filestore* 3,2 GB) — maioritariamente legítimo

O filestore contém 175 680 anexos associados a produtos (imagens e respetivas variantes de tamanho), correspondentes ao catálogo de ~50 000 artigos. É a componente legítima do armazenamento. Verificámos, no entanto, que cerca de 39% do volume é conteúdo duplicado (imagens iguais entre produtos) e que existem caches de imagem que o sistema regenera automaticamente.

Recomendação (otimização, não urgente): validar produtos sem imagem real, remover anexos órfãos de artigos descontinuados e rever a política de imagens. Não remover sem validação — é o catálogo do website.

5.5 Ambiente de *staging* não-operacional, faturado a €12/mês

O ambiente de staging (branch Testing) está atualmente não-operacional (erro de subscrição na construção do ambiente), continua a ser contabilizado em armazenamento (4,58 GB) — conteúdo que é essencialmente a cópia do repositório com os dados legados — e é faturado a €12/mês.

Recomendação: decidir se o ambiente de staging é necessário. Se sim, repô-lo de forma limpa após a remoção dos dados legados; se não, removê-lo (poupança de €12/mês).

5.6 Recomendação de segurança (boa prática)

Recomendamos a rotação de quaisquer chaves de API partilhadas por email durante o projeto e que estas não sejam guardadas em texto não cifrado, como medida-padrão de higiene de segurança.

6. Oportunidades de redução e poupança estimada

A tabela seguinte projeta o efeito da limpeza. Os valores pós-limpeza são estimativas, a confirmar após execução.

| Cenário | Produção | Backups | Staging | Total | Provisionar | Custo armazenamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atual | 10,39 GB | 31,17 GB | 4,58 GB | 46,13 GB | 50 GB | €8,00/mês |
| A — remover dados legados + limpar logs | ~5,1 GB | ~15,3 GB | ~0,2 GB | ~20,6 GB | ~25 GB | ~€4,00/mês |
| B — cenário A + remover staging não-usado | ~5,1 GB | ~15,3 GB | 0 | ~20,4 GB | ~22 GB | ~€3,50/mês + −€12/mês |

Importante: a Odoo.sh aumenta o armazenamento provisionado automaticamente, mas não o reduz sozinha. Após a limpeza, é necessário baixar manualmente o valor provisionado para concretizar a poupança.

Leitura honesta da poupança:

A limpeza de armazenamento reduz o consumo de ~46 GB para ~20 GB e poupa ~€4–5/mês. Mais relevante do que o euro poupado é o benefício operacional: ambientes mais leves, construções e cópias mais rápidas e backups mais pequenos.

A maior poupança recorrente está em decidir o ambiente de *staging* (€12/mês).

Os *workers* (€48/mês) são a maior rubrica, mas são necessários à operação (importações massivas e website) — não são desperdício.

7. Recomendações e próximos passos

| # | Ação | Benefício | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquivar os dados legados de migração fora da Odoo.sh e removê-los do repositório | −≈4,4 GB em produção, staging e cada backup | Curto prazo |
| 2 | Mover os ficheiros de apoio à ferramenta de importação para repositório próprio | Ambientes mais limpos | Curto prazo |
| 3 | Definir retenção e limpar os logs de sincronização | −≈0,9 GB na BD + backups | Curto prazo |
| 4 | Decidir o ambiente de staging (repor limpo ou remover) | Até −€12/mês | Curto prazo |
| 5 | Otimizar o repositório para reduzir o seu tamanho de cópia | Construções/cópias mais rápidas | Médio prazo |
| 6 | Validar e limpar anexos de produto órfãos/duplicados | Redução adicional do filestore | Médio prazo |
| 7 | Baixar manualmente o armazenamento provisionado após as ações anteriores | Concretiza a poupança de armazenamento | Após 1–6 |

A Parâmetro Global pode executar as ações 1–6 de forma controlada, com arquivo prévio dos dados e em coordenação com a Odoo.sh, sem impacto na operação.

8. Conclusão

A perceção de que parte do armazenamento não se justifica está correta: cerca de metade do armazenamento contabilizado (~22 GB) é constituído por dados legados de migração e *logs* técnicos que podem ser removidos com segurança, reduzindo o consumo de ~46 GB para ~20 GB.

Ao mesmo tempo, e por transparência, sublinhamos que o armazenamento representa apenas ~12% da fatura Odoo.sh (€8 de ≈€68/mês). A limpeza é recomendada — é desperdício real e melhora o desempenho dos ambientes — mas a maior poupança recorrente virá da decisão sobre o ambiente de *staging* (€12/mês), atualmente não-operacional.

Propomos avançar com o plano da secção 7, começando pela remoção dos dados legados (com arquivo prévio) e pela decisão sobre o staging.

Documento elaborado pela Parâmetro Global — Consultoria Informática S.A. para a J. V. Oliveira, Lda.