## Slide 1
Digital Opportunities
Progress Report — Revisão Pós Go-Live & Roadmap
ODOO · SECOND DEPLOYMENT
Cliente: _______________________ Período: ____________ Data: ____________
Apresentado por: _______________________ (Project Leader, Odoo)
Parâmetro Global · Global technology. Local insights.

## Slide 2
01 — Recap da Fase 1
O que foi entregue e está em produção
Digital Opportunities | Second Deployment
02
Entregue
•
Sales / CRM — pipeline e propostas
•
Purchase + Inventory — compras e stock
•
Accounting — faturação e reconciliação
•
Reporting por departamento
98%
faturas emitidas
no Odoo
100%
key-users
autónomos
−42%
tempo de ciclo
administrativo
1
fonte única
de dados
Objetivos da Fase 1 atingidos ou superados face às estimativas da Análise ROI. Sistema estável e adotado pela operação.

## Slide 3
02 — Benefícios Realizados
Estimado na ROI vs. realizado pós go-live
Digital Opportunities | Second Deployment
03
Melhoria de eficiência por área (%)
Tempo admin.
35%
42%
Erros faturação
50%
65%
Visibilidade stock
60%
80%
Tempo reporting
70%
75%
Estimado (ROI)
Realizado
Leitura executiva
•
Ganhos reais acima do estimado em 3 de 4 áreas
•
Maior impacto na visibilidade de stock
•
Faturação quase sem erros
•
Base sólida para alargar o âmbito
Conclusão: a Fase 2 deve preservar o standard já estabilizado e ampliar valor em áreas com elevado retorno operacional.

## Slide 4
03 — Oportunidades Digitais
Áreas onde Odoo pode gerar mais valor — candidatas a Fase 2
Digital Opportunities | Second Deployment
04
1
Manufacturing / MRP
Planeamento de produção e consumo de materiais integrado com stock
2
E-commerce & Portal
Loja online e portal de cliente ligados ao inventário em tempo real
3
Automação (Studio)
Aprovações, alertas e fluxos personalizados sem código
4
BI & Dashboards
Indicadores de gestão em tempo real para decisão
Critério de seleção
Valor incremental, esforço de implementação, dependências de dados e clareza do owner de negócio.

## Slide 5
04 — Priorização
Impacto vs. esforço — onde começar
Digital Opportunities | Second Deployment
05
Alto impacto
Baixo impacto
Baixo esforço
Alto esforço
Quick wins — fazer já
•
BI & Dashboards
•
Automação de aprovações (Studio)
Estratégico — planear
•
Manufacturing / MRP
•
E-commerce & Portal de cliente
Reavaliar
•
Integrações de nicho com sistemas legados
•
Itens do parking lot da Fase 1
Evitar por agora
•
Customizações que rompem o standard
•
Pedidos sem dono de negócio claro

## Slide 6
05 — Roadmap Proposto
Sequência sugerida para a Fase 2
Digital Opportunities | Second Deployment
06
T1
Quick wins
Dashboards + automação de aprovações
T2
E-commerce
Loja online ligada ao stock
T3
Manufacturing
Planeamento de produção (MRP)
T4
Otimização
Refinamento, integrações e novos KPIs
Roadmap indicativo — sequência e datas ajustáveis conforme prioridades de negócio. Cada bloco arranca com uma mini Análise ROI.

## Slide 7
Próximos passos
A Fase 1 entregou resultados acima do esperado. A Fase 2 transforma esses ganhos em vantagem competitiva.
•
Validar prioridades de negócio com os sponsors
•
Selecionar quick wins para arranque imediato
•
Preparar proposta detalhada de Fase 2
•
Definir equipa e calendário do próximo deployment
Contacto: _______________________ · Email: _______________________
Parâmetro Global · Global technology. Local insights.