Triplex Interiores — Odoo 17.0 Enterprise

Levantamento de Âmbito

Documento de trabalho para validação interna do âmbito do projeto, em conjunto com os intervenientes. Os factos são derivados do espelho do projeto no Odoo (sincronizado em 2026-06-16 08:20:38) e do repositório de customizações. Itens marcados PONTO POR VALIDAR carecem de confirmação.

# 1. Contexto e Objetivo de Negócio

Cliente: Triplex Interiores Unipessoal, Lda

Objetivo: Unificar a operação comercial, produtiva e de catálogo num único ERP, com website integrado, eliminando silos de informação e dando visibilidade end-to-end do pedido à entrega.

Âmbito do repositório: Implementação Odoo 17 Enterprise on-premise para a Triplex Interiores, cobrindo o ciclo comercial (CRM/Vendas), operação (Compras/Inventário/Produção) e presença digital (Website/Catálogos).

Trigger: Implementação inicial de ERP integrado para suportar operação de design/produção de interiores (substituição de ferramentas dispersas)

PONTO POR VALIDAR — O impacto de negócio não está registado no Odoo.

# 2. Processo Atual (AS-IS)

O levantamento factual do processo atual ainda não foi formalizado no Odoo (campos de processo atual em branco). Os sinais abaixo derivam do trigger, objetivo e tarefas do projeto.

PONTO POR VALIDAR — Descrição narrativa do processo AS-IS por área (vendas, compras, produção, stock, etc.) por levantar com o cliente.

# 3. Problema ou Necessidade Identificada

PONTO POR VALIDAR — A necessidade não está formalizada no Odoo.

Necessidade inferida a partir do objetivo declarado (a confirmar): Unificar a operação comercial, produtiva e de catálogo num único ERP, com website integrado, eliminando silos de informação e dando visibilidade end-to-end do pedido à entrega.

# 4. Âmbito Incluído

Cada item é verificável quando concluído. ☐ = por confirmar/validar com o cliente.

## 4.1 Áreas e fases em âmbito (marcos)

☐  Vendas, CRM  (data-alvo: 2025-02-13)

☐  Produção  (data-alvo: 2026-03-01)

☐  Compras, Inventário  (data-alvo: 2025-03-12)

☐  Catalogos  (data-alvo: 2025-08-15)

☐  Website  (data-alvo: 2026-01-15)

☐  Integração Faturação PHC  (data-alvo: 2026-02-17)

☐  GT + PHC  (data-alvo: 2026-04-30)

## 4.2 Trabalho em curso e backlog ativo

Frentes atualmente em curso ou em backlog imediato (a confirmar prioridade e datas):

Sprint in Progress:

☐  Definição do processo Geral

Sprint Backlog:

☐  3 niveis de descontos nas propostas

☐  3 descontos nas linhas da encomenda/proposta

☐  Importar terceiros

☐  Configuração de compras

☐  Preços de variantes em multiempresa

☐  Etiquetas A4

☐  Filtro entre datas modulo paineis

☐  Formação na Produção

Backlog:

☐  Analise de ficheiros mestre Compras

☐  Acompanhamento

☐  Ajustes Odoo Triplex/Oficinna22

☐  Reunião

☐  Tarefas Reunião 03/01

☐  Ajustes

☐  Triplex Ajustes

☐  TRP - Inventário

☐  TRP - Shop Floor

☐  TRP - Tesouraria

☐  Erro ao lançar artigo em Cotação

☐  Catalogo alguns produtos saem deformatados

☐  OF22 layout de compra

☐  Mudança vídeo website casamagna

☐  Migrar para SH

# 5. Catálogo de Módulos / Customizações (44)

Inventário das customizações presentes no repositório parametroglobaladmin/Triplex (branch main).

| Módulo (técnico) | Nome | Descrição | Versão |
| --- | --- | --- | --- |
| PG_Etiquetas_A4 | PG_Etiquetas_A4 | Botões para imprimir etiquetas/documentos A4 a partir de produtos, picking e venda | 2.0 |
| pg_255 | PG 255 Pricelist Formula | Aplica as fórmulas de preço | 1.0 |
| pg_a4_label | PG A4 Label | Imprime etiquetas A4 (uma por linha) a partir de uma transferência de stock | 1.0 |
| pg_backtrack_fields | Backtrack SO and MO Fields to IN Picking | Traz para a receção (IN) a venda/ordem de fabrico de origem, para impressão de etiquetas | 17.0.1.0.0 |
| pg_catalog | PG Product Catalog | Imprime catálogos de produto em PDF em várias versões (Standard, 255, USA, USA-EUR, Maison Dorée) | 1.0 |
| pg_comercial_order_visibility | PG Comercial Order Visibility | Comerciais só veem as suas próprias encomendas de venda e compra | 1.0 |
| pg_crm | CRM Lead Quotation Cleanup | Ao marcar um lead como perdido, apaga os orçamentos e documentos associados (AÇÃO DESTRUTIVA) | 1.0 |
| pg_description | PG Description Enhancements | Limpa e formata automaticamente a descrição das linhas de venda a partir dos atributos da variante | 1.1 |
| pg_email_cc | Email Cc | Campo | 17.0.1.0.0 |
| pg_hide_price_snippet | Hide Product Price Snippets | Marca os preços do website como não-indexáveis para evitar rich snippets de preço no Google | 17.0.1.0.0 |
| pg_import_price_extra | PTAV Price Extra Import | Wizard para importar o | 1.0 |
| pg_intercompany_po_so_sync | PG Intercompany PO SO Sync | Preserva descrição e anexos das linhas da PO ao gerar a venda intercompany | 17.0.1.0.0 |
| pg_internal_reference | Product Variant Internal Reference | Gera automaticamente a referência interna (default_code) das variantes a partir de um código base + contador | 1.0.0 |
| pg_mrp_default_workorders | pg MRP Centros de Trabalho por Defeito | Preenche por defeito as Ordens de Trabalho/Centros de Trabalho em todas as novas Ordens de Fabrico | 17.0.1.0.0 |
| pg_mrp_shopfloor_cards | PG MRP Shop Floor Cards | Cartões do Shop Floor com origem, leitura por código de barras e pré-visualização de PDF/imagem | 17.0.1.0.0 |
| pg_mrp_shopfloor_packing | PG MRP Shop Floor Packing List | Obriga o preenchimento do packing list do produto final ao fechar a produção no Shop Floor | 17.0.1.0.0 |
| pg_multi_company_replenish_routes | PG Replenish Route Assignment | Cria automaticamente regras de reabastecimento (orderpoints) por armazém para produtos partilhados | 1.0 |
| pg_multi_company_routes | Multi-Company Routes: Oficinna 22 | Força rotas de abastecimento (Comprar/Fabricar + MTO) por empresa ao confirmar a venda | 1.0 |
| pg_multi_discount | All in One Multi Discount | Descontos múltiplos em cascata (ex.: 10+5+3) em vendas, compras e faturas | 0.0.3 |
| pg_newsletter_subscribe_patch | Newsletter subscribe patch | Sanitiza os pedidos de subscrição da newsletter (whitelist de campos) | 1.0 |
| pg_packing_list | pg_packing_list | Dimensões, pesos e volume (CBM) nas transferências de stock, para o packing list | 1.0 |
| pg_packing_list_confirm | pg_packing_list_confirm | Exige confirmação do packing list antes de validar a expedição | 1.0 |
| pg_packing_list_triplex | Packing List Personalizado | Packing list Triplex: volumes, dimensões (até 6), cubicagem e peso por produto, venda e entrega | 1.0 |
| pg_partner_statement | Extrato Simplificado de Clientes | Relatório simples de faturação e dívida por cliente num intervalo de datas | 17.0.1.0.0 |
| pg_phc_api | PHC Connector | Sincroniza clientes (res.partner) do Odoo para o PHC CSWeb via Web Service SOAP | 2.0.2 |
| pg_phc_api_integration | pg PHC Api Integration | Sincroniza faturas e guias de transporte do Odoo para o PHC e devolve o PDF oficial | 17.0.2.0.0 |
| pg_phc_api_integration_old | [OBSOLETO] pg PHC Api Integration | [OBSOLETO — substituído por pg_phc_api_integration] PHC Api Integration | 17.0.1.0.0 |
| pg_phc_api_old | [OBSOLETO] PHC Connector | [OBSOLETO — substituído por pg_phc_api] Sync customers between Odoo and PHC CSWeb | 2.0.2 |
| pg_planeamento_oficina | pg Planeamento Oficina | Painel de planeamento da oficina (CEO/Administração) em tempo real, substituindo o Excel | 17.0.2.1.0 |
| pg_price_table | PG Dynamic Consumption Table for Manufacturing Orders | Define a quantidade a consumir nas Ordens de Fabrico a partir de uma tabela por escalão de quantidade no produto | 1.0 |
| pg_print_zpl_label | Print ZPL Label on Picking | Imprime etiquetas de receção em ZPL numa impressora Zebra (via IoT Box) a partir do picking | 17.0.1.0.0 |
| pg_product_multi_attachment | PG Product Multi Attachment | Vários anexos por produto, herdados nas linhas de venda/compra e juntos ao email | 17.0.1.0.0 |
| pg_product_variant_description_bytesfuel | PG Website Product Variant Description | Descrição própria por variante de produto, mostrada na loja online e disponível em vendas/compras | 17.0.1.0 |
| pg_qrcode | QR Code Contact Scanner | Lê um QR code vCard com a câmara e cria automaticamente o contacto (res.partner) | 1.0 |
| pg_sale_line_price_lock | PG Sale Line Price Lock | Põe o preço unitário das linhas de venda em só leitura para um grupo de utilizadores | 17.0.1.0.0 |
| pg_shipping_filter | PG Partner Shipping Filter | Na venda, limita os endereços de entrega aos do cliente selecionado | 1.0 |
| pg_tecidos | PG Tecidos Customization | Gera automaticamente a lista de materiais (BOM) de cada Ordem de Fabrico com os tecidos/materiais escolhidos na variante | 1.0 |
| pg_variant_calculation | PG Product Attribute Price Extra Calculation | Calcula automaticamente o price_extra dos atributos e o preço de venda do produto a partir de m², margens e preços de fornecedor | 1.0 |
| pg_variant_upload | PG Variant Upload with Custom Attributes | Importa produtos, atributos, variantes e suplementos de preço a partir de um Excel | 1.0 |
| pg_vendor_bill_po_price_sync | pg Vendor Bill → PO Price Sync | Propaga preço e descontos editados numa linha de Fatura de Fornecedor para a linha da Ordem de Compra | 17.0.2.0.0 |
| pg_web_attach_pdf_view | PG Web Attachment PDF View | Documentos PDF do produto no website (abrir em vez de descarregar) + ajustes aos snippets dinâmicos | 1.0 |
| pg_website_attribute_image | PG Website Product Attribute Image | Imagem por valor de atributo (ex.: amostras de cor/tecido) na loja online | 17.0.1.0 |
| pg_website_attribute_image_old | [OBSOLETO] PG Website Product Attribute Image | [OBSOLETO — substituído por pg_website_attribute_image] Adding images to attribute values | 17.0.1.0 |
| pg_website_attribute_image_oldold | [OBSOLETO] PG Website Product Attribute Image | [OBSOLETO — substituído por pg_website_attribute_image] Adding images to attribute values | 17.0.1.0 |

# 6. Âmbito Excluído

PONTO POR VALIDAR — sugestão de exclusões típicas a confirmar com cliente: Contabilidade/Faturação fiscal, RH/Folha, Manutenção, Field Service, Marketing Automation, Documentos/eSignature

PONTO POR VALIDAR — Confirmar se o âmbito excluído está formalmente fechado.

# 7. Pressupostos

• Dados-mestre (clientes, produtos, fornecedores) entregues pelo cliente em formato estruturado

• Infraestrutura on-premise disponibilizada pelo cliente

• Disponibilidade de key-users para validação e UAT

• Sem integrações externas no MVP

# 8. Governance e Restrições

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Versão Odoo | 17.0 |
| Edição | enterprise |
| Ambiente | on_premise |
| Standard permitido | yes |
| Módulos adicionais permitidos | yes |
| Studio permitido | yes |
| Custom permitido | yes |
| Urgência | unknown |
| Frequência | Operação contínua diária (vendas/CRM); produção e compras em ciclo semanal |
| Volumes | Por validar — sem dados de volumes de encomendas, ordens de produção ou SKUs registados |

Restrições contratuais / técnicas:

• Edição Enterprise on-premise (sem dependências SaaS)

• Standard / Módulos adicionais / Studio / Custom — todos permitidos (per contrato registado)

• Versão fixada em Odoo 17.0

Ordem de decisão obrigatória: standard existente → módulo standard adicional → Odoo Studio → custom.

# 9. Marcos e Entregáveis

Plano por marcos (datas-alvo do espelho; a acordar/confirmar formalmente com o cliente).

| # | Marco | Data-alvo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vendas, CRM | 2025-02-13 | planned |
| 2 | Produção | 2026-03-01 | planned |
| 3 | Compras, Inventário | 2025-03-12 | planned |
| 4 | Catalogos | 2025-08-15 | planned |
| 5 | Website | 2026-01-15 | planned |
| 6 | Integração Faturação PHC | 2026-02-17 | planned |
| 7 | GT + PHC | 2026-04-30 | planned |

Janela do projeto: 2025-01-01 a 2026-03-31 (500 horas alocadas)

Go-live global: [POR VALIDAR]

# 10. Stakeholders

| Nome / Entidade | Papel | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Triplex Interiores Unipessoal, Lda | Cliente | — |
| João Barros | Gestor de projeto — Parametro Global | — |

PONTO POR VALIDAR — Confirmar SPOC do cliente, responsável técnico/TI e restantes intervenientes.

# 11. Pontos por Validar

| # | Questão |
| --- | --- |
| PV-01 | Levantamento do processo atual (AS-IS) por área |
| PV-02 | Formalização do problema/necessidade e do impacto de negócio |
| PV-03 | Volumes transacionais reais (SKUs, encomendas, documentos) — ainda por validar |
| PV-04 | Datas-alvo dos marcos e data de go-live global |
| PV-05 | Nível de urgência / prioridade do projeto |